Nomes DOS integrantes
André Costa
Kássio Gomes
Marcos Raimundo
Thalles Luan
Pablo Ruan

 Não perca essa oportunidade!

Paraíso do tocantins - TO
2016

SUMÁRIO

1 PLANEJAMENTO DO PROJETO	3
1.1 Visão Geral do Projeto	3
1.2 Responsabilidades no Projeto	3
1.3 Análise de Riscos	3
1 HYPERLINK "#__RefHeading___Toc453_470169277".4 Tecnologias de Implementação	3
1.5 Cronograma de atividades	3
2 ANÁLISE DE SISTEMA	4
2.1 Levantamento dos Requisitos do Projeto	4
2.2 Diagrama de Casos de Uso	4
3 PROJETO DE SISTEMA	5
3.1 Diagrama de Classes	5
3.2 Diagrama Entidade Relacionamento	5

PLANEJAMENTO DO PROJETO

Visão Geral do Projeto
Help us é uma plataforma acadêmica com o propósito de promover o interesse e o desenvolvimento social e profissional do aluno, o que em vários momentos poderá se tornar um diferencial competitivo em um processo seletivo.
A maior dificuldade do projeto é desenvolver um bate papo entre dois usuários cadastrados em tempo real.
Nosso público alvo são as pessoas que querem compartilhar o conhecimento com outros.

 Responsabilidades no Projeto

Nome	Função
Thalles Luan Alves Andrade	Analista de testes, Analista de Banco de Dados e Programador.
Kássio Gomes Barros	Analista de Banco de Dados, Programador e Designer.
Marcos Raimundo	Analista de sistemas e Programador.
André Costa	Líder do projeto, Analista de Sistemas, Programador.

Novo Menbro :
Pablo	Analista de Sistemas e Programador .

- Análise de Riscos

Risco	Probabilidade	Efeitos	Planejamento Preventivo	Planejamento Corretivo
Problemas de relacionamento entre os membros da equipe	Alta	Moderados	Dinâmicas de grupos	Tratar com os membros da equipe uma melhor forma de trabalhar em conjunto.
Doença de pessoas da equipe	Alta	Moderado	Cuidados medicinais	Reorganize a equipe de maneira que haja mais sobreposição de trabalho e, portanto, as pessoas compreendam as tarefas umas das outras.
Prazo de desenvolvimento subestimado	Alta	Catastrófico	Organize as datas de entrega	Investigue a data de entrega e verifique o uso de um gerador de programas
Rotatividade de Pessoal	Alta	Moderada	Conversa entre o grupo	Reorganize a equipe de maneira que haja mais sobreposição de trabalho e, portanto, as pessoas compreendam as tarefas umas das outras.
Indisponibilidade de hardware	Baixa	Moderado	O projeto será salvo em uma série de arquivos	O hardware essencial ao projeto será entregue dentro do prazo.
Tamanho subestimado	Alta	Catastrófico	O projeto será estudado para que não ultrapasse o limite de conhecimento	Será criado um novo projeto

Tecnologias de Implementação

* SGDB Mysql;
* Linguagem de Programação PHP;
*Linguagem de marcação: HTML;
*Linguagem de estilo: CSS;
*IDE de desenvolvimento: brackets , Nootpad ++ ,NetBeans IDE 8.1 ;
* Servidor de desenvolvimento: Apache;
* Interface de manipulação do BD: Mysql Workbench.

Cronograma de atividades

Data	Descrição da atividade	Responsável (eis)
29/04	levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais	Thalles e André
06/05	diagrama de casos de uso	Kássio e André
13/05	definição do papel de cada membro do time e definição das tecnologias necessárias	Thalles
13/05	Levantamento dos riscos do projeto	Thalles
20/05	diagrama de classes	Time
20/05	criação do diagrama entidade relacionamento	Marcos e André
25/05	criação do banco de dados	Kássio e Thalles
25/05	criação do primeiro protótipo de telas	Time
03/06	desenvolver páginas	Time
10/06	Apresentação do projeto validado;	Time
17/06	Planejamento da 1ª sprint – definição do product backlog e backlog da sprint;	Time
29/07	Criação da primeira sprint	Time
05/08:	Entrega das atividades planejadas para a 1ª sprint;	Time
12/08:	Planejamento da 2ª sprint – atualização do product backlog e definição do backlog da sprint;	Time
19/08	Criação da 2° sprint	Time
02/09	Entrega das atividades planejadas para a 2a sprint na Amostra de Software.	Time

 ANÁLISE DE SISTEMA

Levantamento dos Requisitos do Projeto

Ator(es) do Sistema
AT1 - Usuário: são pessoas que utilizam o sistema e compartilham conhecimentos mútuos.
AT2 - ADM: Administrador é aquele que organiza o site , coordena , ou como o próprio nome diz administra o site , em Forúns, o administrador é aquele que tem o poder de excluir post, permitir a entrada de propagandas.
Requisitos Funcionais:
- RF1 - Cadastrar fórum: o ADM cadastra os fóruns do site;
- RF2 – Cadastrar disciplina: o ADM cadastra a disciplina, qual será a área de conhecimento do usuário;
- RF3 – Visualizar Contatos ;
- RF4 – Enviar mensagens – Usuário escreverá mensagens;
- RF5 – Responder mensagens – Conversação;
- RF6 – editar habilidades – a área de conhecimento do usário;
- RF7 – cadastrar habilidades - cadastra a área de conhecimento;
- RF8 – Visualizar habilidades;
- RF9 – excluir habilidades;
- RF10 – excluir conta - Poderá ser excluído a conta do usuário;
- RF11 – efetuar logoff;
- R12 – editar perfil – o usuário edita suas informações;
- R13 – cadastrar usuário;
- R14 – visualizar área de conhecimento – habilidades do usuário,
- R15 – pesquisar área de conhecimento.

Requisitos não-funcionais:
- RNF1 – Confiabilidade: sistema realiza e mantêm seu funcionamento em circunstâncias de rotina.
- RNF2 - Segurança: se estar protegido de riscos, perigos ou perdas.
- RNF3 - Disponibilidade: refere à presença funcional que faz com que seja possível dar respostas, resolver problemas ou simplesmente proporcionar uma ajuda limitada.
- RNF4 - Acessibilidade: consiste na possibilidade de acesso a um lugar ou conjunto de lugares.
- RNF5 - Integridade: estado daquilo que se apresenta ileso, intacto.

Diagrama de Casos de Uso

PROJETO DE SISTEMA

Diagrama de Classes

Diagrama Entidade Relacionamento